## Slide 1: Ciclo de vida DE UN PROYECTO
Capítulo 5 Libro Análisis Estructurado Moderno

## Slide 2: El ciclo de vida estructurado
 Este ciclo se lleva a cabo a través de 9 actividades.
 Se definen terminadores que son:
 Los usuarios
 Los administradores
 El personal de operaciones
Son individuos o grupos que proporcionan las entradas al equipo del proyecto y son los beneficiarios finales del sistema
Introducción

## Slide 3: Actividad 1: La encuesta
 Se la conoce como “estudio inicial” o “estudio de factibilidad”
 Comienza con el pedido del usuario para que automaticen un
sistema.
 Los objetivos que tiene son:
 Identificar a los usuarios responsables y crear un campo de actividad inicial del sistema.
 Identificar las deficiencias actuales en el ambiente del usuario (lo que
se hace mal y lo que hace falta que se agregue)
 Establecer metas y objetivos para un sistema nuevo.
 Determinar si es factible automatizar y sugerir escenarios aceptables.
 Preparar el esquema y los detalles del ciclo de vida que tendrá el proyecto.
 Ocupa del 5 al 10%del tiempo de un proyecto
 Permite decidir la cancelación del proyecto si se considera que no es rentable al final de la misma.

## Slide 4: Actividad 2: Análisis de Sistemas
 Tiene el propósito de transformar las políticas del usuario y el esquema del proyecto en una especificación estructurada.
 Implica:
 Desarrollar un modelo ambiental
 Desarrollar un modelo de comportamiento
 Desarrollar el modelo esencial (mod. Amb + mod. comportamiento)
 M. Esencial: Descripción formal de lo que el nuevo sistema debe hacer, independientemente de la tecnología que se use para aplicarlo.
 Se preparan presupuestos, cálculos más precisos y detallados que en la encuesta.
Políticas de usuario y esquema del proyecto
Especificación estructurada

## Slide 5: Actividad 3: el diseño
Modelo esencial
 Se dedica a asignar porciones de la especificación estructurada a procesadores adecuados (máquinas o personas) y a labores apropiadas dentro de cada procesador.
 Crea una jerarquía apropiada de módulos de programas y de
interfaces entre ellos para implantar la especificación estructurada.
 Transforma modelos de datos entidad relación en nuevas BD.
 Modelo De implantación del usuario: asuntos en los que el usuario decide los límites del sistema y la relación e interfaz hombre - máquina.
 Interfaz: descripción del formato y secuencia de las entradas que el usuario proporciona a las computadoras. Pantallas de diálogo,
diseño de ventanas, etc.
Jerarquía apropiada (módulos e interfaces)
Procesadores adecuados

## Slide 6: Actividad 4: Implantación
 Incluye la codificación y la integración de módulos en un esquema progresivamente más completo del sistema final.
 Incluye:
 Programación estructurada
 Programación descendente
Codificación
Integración de módulos
Programación estructurada
Programación descendente
Esquema más completo del sistema final

## Slide 7: Actividad 5: Generación de pruebas de aceptación
 La especificación estructurada debe contener toda la información necesaria para definir un sistema que sea aceptable desde el punto de vista del usuario.
 Se produce un conjunto de casos de prueba de aceptación desde la especificación estructurada.
 Se puede realizar al mismo tiempo que las actividades de diseño e implantación.
Especificación estructurada
Diseño
Implantación
Casos de prueba

## Slide 8: Actividad 6: Garantía de calidad
 Es la prueba final de la calidad del sistema.
 También se conoce como la prueba final o la prueba de aceptación.
 Entradas: Datos de la prueba de aceptación y el sistema integrado producido en la actividad 4 (implantación).
 La puede realizar el analista, un grupo de usuarios de la empresa o un conjunto de trabajadores dedicados al control de calidad.
 Objetivo: verificar que el sistema tenga un nivel apropiado de
calidad.
 Un dato importante: para lograr una calidad final se requiere que cada una de las actividades previas hayan sido desarrolladas con un enfoque de calidad.

## Slide 9: Actividad 7: descripción del procedimiento
 El sistema debe ser desarrollado por completo, es por ello que también se deben desarrollar las instrucciones de las actividades que involucran al personal y como estos interactuarán con el sistema nuevo automatizado.
 Para ello se procede a realizar los denominados manuales para el usuario.

## Slide 10: Actividad 8: Conversión de bases de datos
 Se requiere como entrada la base de datos actual que tiene el usuario y se procede a adaptarla al nuevo sistema (según el diseño creado en la actividad 3).
 Este trabajo de adaptación o conversión puede demorar tanto tiempo como el desarrollo de los programas de PC para el nuevo sistema.

## Slide 11: Actividad 9: Instalación
 Es la actividad final.
 Sus entradas son:
 Manual del usuario (act. 7)
 Base de datos convertida (act. 8)
 Sistema final aceptado (act. 6)
 Según sea el tamaño del sistema la instalación puede realizarse de una noche a la mañana o en varios días.

## Slide 12: Tipos de enfoque: Radical vs. Conservador
 A la hora de plantear el desarrollo de un proyecto se pueden tomar en cuenta dos enfoques totalmente opuestos:
 Enfoque radical: Las actividades 1 a 9 se desarrollan paralelamente
desde el principio del proyecto.
 Enfoque conservador: Cada actividad comienza cuando termina su predecesora, es decir: para iniciar una actividad hay que esperar a que la anterior actividad sea completada.
 No se recomienda adoptar un enfoque extremadamente radical ni extremadamente conservador.

## Slide 13: ¿Cuál enfoque usamos?
 El enfoque a utilizar depende de cada proyecto
 No obstante, podemos dar ciertos casos de aplicación generales:
 Enfoque radical: proyectos pequeños o con usuarios novatos sin experiencia en el desarrollo de sistemas automatizados dentro de empresas. También se lo utiliza cuando el proyecto es apurado o se acorta el plazo de entrega por razones ajenas.
 Enfoque conservador: se ocupa en grandes proyectos que implican grandes inversiones de dinero ya que resulta menos riesgoso en cuanto a posibilidad de errores en el sistema desarrollado.

## Slide 14: Eso es todo
¿Preguntas?